﻿

 ﻿

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАПРУДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАШИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2022 г

с. Запрудское № 9

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Запрудского сельского поселения**

**Каширского муниципального района**

**Воронежской области муниципальной программы от 22.11.2018г№64**

**" Развитие автомобильных дорог**

**Запрудского сельского поселения на 2018-2022 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 №104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу "Развитие автомобильных дорог Запрудского сельского поселения на 2018-2022 годы» от 22.11.2018г№64, согласно Приложение №1.
2. .Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на главного бухгалтера администрации Запрудского сельского поселения Михалькову Н.В.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации  Запрудского сельского поселения | И.В.Рубанов |

Приложение № 1

к постановлению администрации

Запрудского сельского поселения

Каширского муниципального района

От 03.03.2022г№9

Паспорт муниципальной программы

« Развитие автомобильных дорог Запрудского сельского поселения»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа Запрудского сельского поселения «Развитие автомобильных дорог Запрудского сельского поселения» (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Муниципальный заказчик | Администрация Запрудского сельского поселения |
| Основной разработчик Программы | Администрация Запрудского сельского поселения |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы:  - выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;  - сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения.  обеспечение сохранности дорог общего пользования, находящихся в границах населённых пунктов муниципального образования;  -увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений;  -улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в границах населённых пунктов муниципального образования;  - качественное и высокоэффективное уличное освещение дорог на территории сельского поселения;  -увеличение количества освещаемой территории  Задачи Программы:  - повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения;  - восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них;  - снижение доли автомобильных дорог Запрудского сельского поселения, не соответствующих нормативным требованиям;  -обеспечение безопасности дорожного движения на территории Запрудского сельского поселения;  своевременное и качественное проведение работ, связанных с ремонтом и содержанием дорог общего пользования местного значения;  - подготовка про­ектной документации;  - экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем уличного освещения дорог; |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Индикаторами и показателями Программы являются:  - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них, единиц ;  -протяженность дорог общего пользования всех видов улично-дорожной сети сельского поселения после ремонта, единиц;  -количество разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения (в год)  - протяженность освещаемых дорог населенных пунктов сельского поселения, единиц |
| Сроки реализации Программы | 2018 - 2022 годы |
| Участники основных мероприятий Программы | Администрация Запрудского сельского поселения |
| Источники финансирования Программы | Средства Дорожного фонда Воронежской области, средства бюджета Каширского муниципального района, средства бюджета сельского поселения |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Объем средств на реализацию муниципальной программы всего– 23870,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018год – 902,9 тыс. рублей;  2019 год – 8968,7 тыс. рублей;  2020 год – 7972,3тыс. рублей;  2021 год – 5569,0 тыс. рублей;  2022 год – 458 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности от реализации Программы | Реализация Программы обеспечит:  - улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них;  - повышение качества дорожных работ, надежности и долговечности автомобильных дорог и сооружений на них;  - сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий.  -увеличение протяженности капитально отремонтированных дорог общего пользования, мостов в целях безопасности дорожного движения;  -увеличение протяженности дорог общего пользования муниципального значения, имеющих оформленные документы по регистрации права собственности, км.  -соответствие технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям;  - формирование современного облика сельского поселения;  - снижение уровня аварийности в вечернее и ночное время. |

Раздел 1.

Характеристика сферы реализации программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории поселения составляет 10,8 километров, в том числе протяженность дорог общего пользования не отвечающим нормативным требованиям 10,3 км.

Внутри-поселковые дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание внутри-поселковой дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния внутри-поселковой дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт внутри-поселковой дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик внутри-поселковой дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности внутри-поселковой дороги;

капитальный ремонт внутри-поселковой дороги - комплекс работ по замене и восстановлению конструктивных элементов внутри-поселковой дороги, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории внутри-поселковой дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности внутри-поселковой дороги , не изменяются границы полосы отвода внутри-поселковой дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков внутри-поселковых дорог и сооружений на них. Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности расходов средств бюджета, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения.

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на период с 2018 по 2022 годы.

Разработка реализации Программы позволят комплексно подойти к развитию автомобильных дорог, искусственных сооружений и технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования автомобильных дорог окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие поселения.

Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов.

В настоящее время автомобильные дороги сельского поселения находится в сложном положении. Качество дорожных покрытий большинства дорог не соответствует эксплуатационным требованиям.

Увеличение количества транспорта на дорогах поселения в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, организации пешеходного движения требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения.

Реализация Программы позволит:

- определить уровень содержания поселковых дорог и перспективы их развития;

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения взятых обязательств;

- сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач.

Применение программного метода в развитии внутри-поселковых дорог на территории муниципального образования позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания внутри-поселковых дорог.

Раздел 2.

Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной инфраструктуры дорог местного значения, сохранение и улучшение качества существующей сети дорог Запрудского сельского поселения.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи: своевременное и качественное проведение работ, связанных с ремонтом и содержанием дорог общего пользования местного значения; подготовка про­ектной документации; экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем уличного освещения дорог; повышение уровня содержания сети автомобильных дорог местного значения;

- восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них;

- снижение доли автомобильных дорог Запрудского сельского поселения, не соответствующих нормативным требованиям;

- повышение эффективности расходов средств бюджета Запрудского сельского поселения на осуществление дорожной деятельности в отношение автомобильных дорог местного значения.

Срок реализации программы 2018 - 2022 годы.

Сроки реализации программы обусловлены возможностями местного бюджета по ежегодному финансированию мероприятий программы. В первоочередном порядке решаются задачи, в большей степени, влияющие на достижение целевых показателей.

Целевыми показателями (индикаторами) программы являются:

-протяженность дорог общего пользования всех видов улично-дорожной сети сельского поселения после ремонта, единиц;

-количество разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения (в год)

- своевременное и качественное проведение дорожных работ для повышения уровня безопасности дорожного движения;

- развитие и совершенствование автомобильных дорог;

- совершенствование системы организации дорожного движения.

- количество площади освещаемых территорий населенных пунктов сельского поселения, единиц.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в приложении

№ 2 настоящей Программе.

Основными ожидаемыми конечными результатами программы являются :

-увеличение протяженности капитально отремонтированных дорог общего пользования, мостов в целях безопасности дорожного движения;

-увеличение протяженности дорог общего пользования муниципального значения, имеющих оформленные документы по регистрации права собственности, км.

-соответствие технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям;

- формирование современного светового облика сельского поселения;

- снижение уровня аварийности на дорогах местного значения.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий программы.

Включенные в программу основные мероприятия представляют собой комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных задач улично-дорожной сети Запрудского сельского поселения.

Перечень основных мероприятий программы и ресурсное обеспечение приведены в приложении №1 к настоящей Программе.

Раздел 4 . План реализации и управления программой

План реализации основных мероприятий программы в 2020 году приведен в приложении №3 к настоящей Программе.

Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализации Программы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами.

Планы работ по ремонту (включая капитальный ремонт) и содержанию автомобильных дорог местного значения и сооружений на них составляются ежегодно на основании фактического состояния в пределах лимитов финансирования.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета;

- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контактов на выполнение работ по капитальному ремонту, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения с подрядной организацией;

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

- гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.

Раздел 5. Оценка социально-экономической эффективности программы

В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности:

- развитие и совершенствование автомобильных дорог, улучшение их технического состояния;

- обеспечение безопасности дорожного движения.

За период 2018 -2022 гг. планируется выполнить следующие показатели:

- приведение в нормативное состояние не менее 60 тыс. кв.м. автомобильных дорог;

- увеличение объемов финансовых вложений в развитие автомобильных дорог на территории Запрудского сельского поселения в расчете на одного жителя ежегодно не менее 1%;

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критерии финансовых вложений и отражает увеличение объемов финансовых вложений на содержание и ремонт автомобильных дорог на территории Запрудского сельского поселения в расчете на одного жителя.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представлена в приложении № 4 настоящей Программы.

Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации муниципальных программ.

Реализация мероприятий программы осуществляется в рамках законодательства Российской Федерации.

Принятия нормативных правовых актов муниципального образования для реализации мероприятий программы не требуется.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1  к муниципальной программе |

«Развитие автомобильных дорог

Запрудского сельского поселения»

на 2018-2022годы»

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета (тыс.руб)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | | 2021 год | 2022 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 10 |
| Муниципальная программа  (всего) | «Развитие автомобильных дорог Запрудского сельского поселения»  на 2018-2022 годы» | Администрация Запрудского сельского поселения | | 902,9 | 8968,7 | 7972,3 | | 5669,0 | 458 | 23870,9 |
| Подпрограмма | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Администрация Запрудского сельского поселения | | 902,9 | 8968,7 | 7972,3 | | 5669,0 | 458 | 23870,9 |
| Основное мероприятие 1 | «Развитие сети автомобильных дорог» | Администрация Запрудского сельского поселения | | 902,9 | 8968,7 | 7972,3 | | 5669,0 | 458 | 23870,9 |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| Мероприятие | «Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования» | Администрация Запрудского сельского поселения | | 902,9 | 8968,7 | 7972,3 | | 5669,0 | 458 | 23870,9 |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  | | | |  |  |  |  |

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие автомобильных дорог

Запрудского сельского поселения»

на 2018-2022 годы»

СВЕДЕНИЯ о показателях (индикаторах) муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения показателей | | | | | |
| Первый год планового периода | Второй год планового периода | Третий год планового периода | Четвертый год планового периода | Пятый год планового периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Запрудского сельского поселения»  на 2018-2022 годы» | | | | | | |  |
| 1 | протяженность дорог общего пользования всех видов улично-дорожной сети сельского поселения после ремонта | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 |  |
| 2 | количество разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения (в год) | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | площадь освещаемых территорий улиц населенных пунктов сельского поселения | % | 95,22 | 95,22 | 95,22 | 100 | 100 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 3  к муниципальной программе |

«Развитие автомобильных дорог

Запрудского сельского поселения»

на 2018-2022годы»

План

реализации муниципальной программы в 2021 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат  (краткое описание) | Объем финансирования в планируемом году (тыс.руб.) |
| Начало реализации | Окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| программа «Развитие автомобильных дорог Запрудского сельского поселения»  на 2018-2022 годы» | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств областного бюджета | Администрация Запрудского сельского поселения  Рубанов И.В.  Глава администрации сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Развитие сети внутри-поселковых дорог, капитальный ремонт внутри-поселковых дорог и искусственных сооружений на них приведение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог в соответствие с интенсивностью движения на них | 0,0 |
| 2 | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктов за счет средств местного бюджета | Администрация Запрудского сельского поселения  Рубанов И.В.  Глава администрации сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5412,1 |
| 3 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений | Администрация Запрудского сельского поселения  Рубанов И.В  Глава администрации сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 156,9 |
|  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №4  к муниципальной программе  «Развитие автомобильных дорог Запрудского сельского поселения» |  |

Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

где:

 - степень реализации мероприятий i-ой подпрограммы;

 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году i-ой подпрограммы;

 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, i-ой подпрограммы.

Степень реализации мероприятий i-ой подпрограммы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,95.

Степень реализации мероприятий i-ой подпрограммы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,9.

Степень реализации мероприятий i-ой подпрограммы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,85.

В остальных случаях степень реализации мероприятий i-ой подпрограммы признается неудовлетворительной.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников рассчитывается согласно формуле:

, где:

 – запланированный объем затрат на реализацию МП;

 – фактический объем затрат на реализацию МП.

Эффективность использования средств бюджетов всех уровней признается высокой в случае, если значение ЭИС составляет не менее 0,95.

Эффективность использования средств бюджетов всех уровней признается высокой в случае, если значение ЭИС составляет не менее 0,9.

Эффективность использования средств бюджетов всех уровней признается высокой в случае, если значение ЭИС составляет не менее 0,85.

В остальных случаях эффективность использования средств бюджетов всех уровней признается неудовлетворительной.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм учитывает показатели (индикаторы) эффективности МП, показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации и рассчитывается согласно формуле:

, где:

 – значение показателя степени достижения целей и решения задач i-й подпрограммы;

 – число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы;

 – соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач i-й подпрограммы, то есть фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,85.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Оценка степени достижения целей и решения задач МП в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач МП. Показатель степени достижения целей и решения задач МП в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации МП):

, где:

 – значение показателя степени достижения целей и решения задач МП в целом;

 – число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач МП;

– соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач МП.

Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,85.

В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

Общая эффективность и результативность МП определяется по формуле:

, где

N – число подпрограмм МП.

Общая эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение РП составляет не менее 0,9.

Общая эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение РП составляет не менее 0,8.

Общая эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение РП составляет не менее 0,7.

В остальных случаях общая эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.